АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 декабря 2024 года


                                                                № 2365                                                                                                                                   

Экз №_______

г. Димитровград

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»
Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 20.09.2024 № 1746 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществлением контроля за ходом их реализации» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» (приложение  к постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области «Официальный Мелекесс» (melekess-pressa.ru) и вступает в силу с 01.01.2025.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области:

от 27.01.2023 №90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»; 

от 17.03.2023 № 303 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.01.2023 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 19.06.2023 № 1000 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.01.2023 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области», 
от 07.09.2023 № 1473 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.01.2023 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

 от 13.09.2023 № 1517 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.01.2023 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»; 
от 22.12.2023 № 2201 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.01.2023 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 29.12.2023 № 2252 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.01.2023 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

от 21.03.2024 № 410 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.01.2023 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;

 от 23.04.2024 № 625 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.01.2023 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»; 
от 03.07.2024 № 1079 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.01.2023 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»;
от 22.10.2024 № 2071 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.01.2023 № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области».

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Н.Ф. Мингалиеву.
Глава администрации                                                                          М.Р. Сенюта                                                                  
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

от _____________ № ______


Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»
Стратегические приоритеты муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»
1. Оценка текущего состояния сферы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области

        1.1. Муниципальная программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения района, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания. 
         Основная цель проводимых мероприятий - создание комфортных и безопасных условий для проживания людей с соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от технического состояния жилых домов и их конструктивных элементов, состояния инженерных сетей.
        В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области осуществляются мероприятия, направленные:
1) на строительство, реконструкцию и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение);
2) на создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее также - ТКО);
реализация мероприятий по обустройству мест (накоплений) твёрдых коммунальных отходов, в том числе для раздельного сбора накопления ТКО
3) на создание комфортной среды для проживания граждан в селах.
       1.2. По итогам 2024 года в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области отмечается:
1) увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой;
2) снижение объема потерь воды в системах водоснабжения;

3) повышение уровня газификации природным газом;

4) увеличение доли обустроенных мест (площадок) накопления ТКО от общего количества мест (площадок) накопления ТКО;
5) сокращение количества энергетически неэффективных источников тепловой энергии.
        1.3. Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области являются:
1) неудовлетворительное качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям в населенных пунктах, где для целей централизованного питьевого водоснабжения используются подземные источники с природным высоким содержанием минерализации и жесткости;
2) высокий износ водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений;
3) отсутствие в ряде населенных пунктов сооружений для очистки и обеззараживания питьевой воды до требуемых нормативов;
4) технологическая сложность в осуществлении подготовки и подачи воды соответствующего качества жителям населенных пунктов;
5) имеющиеся очистные сооружения фактически находятся в нерабочем состоянии и требуют реконструкции;
6) обеспечение сетевым природным газом строящихся объектов капитального строительства и ранее введенных в эксплуатацию объектов социальной сферы и жилищного фонда в газифицированных населенных пунктах;
7) эксплуатация энергетически неэффективных источников тепловой энергии;
8) высокий уровень износа основных средств теплоэнергетического комплекса;
9) недостаток квалифицированных специалистов;
10) недостаточное количество мест (площадок) накопления ТКО (в том числе для раздельного накопления ТКО), обустроенных в соответствии с санитарными правилами и нормами.
        1.4. Причинами возникновения указанных проблем являются:
1) недостаток бюджетных средств;
2) низкий уровень инновационной активности хозяйствующих субъектов;
3) недостаточно развитая инфраструктура для обработки (сортировки), утилизации и захоронения ТКО.
1.5. Модернизация и инновационное развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства не могут быть осуществлены без укрепления научного и кадрового потенциала. Все острее ощущается недостаток квалифицированных кадров, остается низким уровень производительности труда, что обусловлено недостаточным развитием социального партнерства, невысоким (по сравнению с другими отраслями экономики) уровнем оплаты труда, а также ухудшающейся ситуацией, связанной с отсутствием квалифицированных специалистов в данной сфере.

Необходимость решения вышеизложенных проблем программным методом объясняется следующими факторами:
- региональной и государственной значимостью проблем;
- межотраслевой направленностью и потребностью увязки мероприятий с текущими и перспективными задачами развития других секторов экономики;
- учетом экономических, производственных, социальных и других факторов, так как решение проблем в жилищно-коммунальном комплексе тесно связано практически со всеми сферами жизнедеятельности населения Мелекесского района Ульяновской области.
2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития Мелекесского района в сфере реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»
Основными приоритетами социально-экономического развития Мелекесского района Ульяновской области в сфере реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области» (далее также - муниципальная программа) являются:
        - расширение возможностей граждан по улучшению жилищных условий и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг;
- экологическое оздоровление водных объектов и защита населения, инфраструктуры от негативного воздействия загрязненных сточных вод;
-  обеспечение газификации и догазификации;
- формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов.
Стратегической целью муниципальной программы является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни населения на территории Мелекесского района Ульяновской области.

3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей государственной программы Ульяновской области
         Муниципальная программа взаимосвязана с национальной целью развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», с Государственной программой Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» (постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 N 32/632-П), решением Совета депутатов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 30.06.2022 № 51/240 «О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на период до 2030 года».

     4. Описание задач муниципального управления в соответствующей сфере (отрасли) социально-экономического развития Мелекесского района и способы их эффективного решения
4.1. Задачи муниципального управления, осуществляемого органами публичной власти Мелекесского района Ульяновской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - задачи):
1) повышение доступности, надежности и безопасности предоставляемых коммунальных услуг;
2) повышение качества питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем водоснабжения;
3) обеспечение производства ремонтных работ, оказание содействия в целях качественного и бесперебойного прохождения отопительных периодов, повышения качества предоставления услуг населению и объектам социальной сферы
4) создание устойчивой системы обращения с ТКО;
5) обеспечение газификации населенных пунктов;
6) содействие муниципальным образованиям в подготовке и прохождении отопительных периодов.
4.2. Для решения задач муниципальной программой предусмотрено предоставление софинансирования расходных обязательств, связанных с:
        1) реализацией мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»;

2) реализацией мероприятий, предусмотренных региональным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;
       3) реализацией мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках мероприятий регионального проекта «Чистая вода»;
4) реализацией мероприятий, направленных на обустройство мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО;
5) реализацией мероприятий, направленных на строительство и (или) реконструкцию, капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения систем коммунальной инфраструктуры;
6) реализацией мероприятий, направленных на ремонт объектов водоснабжения и водоотведения систем коммунальной инфраструктуры, подготовку проектной документации.
Организация управлением муниципальной программой осуществляется в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 20.09.2024 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации».
          Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения значений показателей, предусмотренных муниципальной программой (Приложение №2).

          Финансовое обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 3.
Приложение № 1
к муниципальной программе
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	Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 
Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области 

Финансовое управление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

	Срок реализации муниципальной программы
	Сроки реализации программы 2025-2030 годы

	Цель/цели муниципальной программы
	Цели:

- обеспечение населения Мелекесского района Ульяновской области качественной питьевой водой;
- обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение технологической надежности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения;
- достижение максимального, экономически оправданного уровня газификации Мелекесского района Ульяновской области;

- повышение качества подготовки к прохождению отопительных периодов и обеспечение их безаварийного прохождения;

- формирование системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечивающей снижение энергоемкости производства и потребления коммунальных услуг в Мелекесском районе Ульяновской области;

- развитие инфраструктуры в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее ТКО);

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг гражданам.

Задачи:

- обновление основных средств, используемых для осуществления водоснабжения и водоотведения, обеспечение технологической надежности систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в результате строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения;

- развитие централизованного газоснабжения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области;

- содействие организациям теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда в организации теплоснабжения;

- внедрение механизмов, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области;

- формирование комплексной системы обращения с ТКО;

- создание условий для реализации муниципальной программы;

- реализация местных инициатив граждан в сфере ЖКХ.

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	Не предусмотрены

	Показатели муниципальной программы
	1. Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг.

2. Протяжённость замены инженерных сетей.

3. Количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленной проектной документации;

4. Количество подготовленной сметной документации, нормативных документов для объектов водоснабжения и водоотведения;

5. Количество газифицированных объектов капитального строительства, обслуживаемых газораспределительных сетей, подготовленной проектной/сметной документации;

6. Количество разработанной нормативной документации;

7. Количество объектов теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда, которым оказано содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов;

8. Количество отремонтированных объектов теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда, подготовленной проектной/сметной документации, разработка нормативной документации;

9. Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО;

10. Количество отремонтированных мест (площадок) накопления ТКО, подготовленной сметной документации;

11. Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления ТКО.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации
	Общий объём бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 638 104,54749 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 253 340,26984 тыс. руб.;

2026 год – 49 524,44567 тыс. руб.;

2027 год – 35 007,53300 тыс. руб.;

2028 год – 242 795,63300 тыс. руб.;

2029 год – 28 718,33299 тыс. руб.;

2030 год – 28 718,33299 тыс. руб.

из них:

за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета – 202 415,64821 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 32 798,81056 тыс. руб.;

2026 год – 46 344,63767 тыс. руб.;

2027 год – 34 924,20000 тыс. руб.;

2028 год – 31 078,00000 тыс. руб.;

2029 год – 28 634,99999 тыс. руб.;

2030 год – 28 634,99999 тыс. руб.

за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области –

158 846,37255 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 80 418,77928 тыс. руб.;

2026 год – 3 179,80800 тыс. руб.;

2027 год – 83,33300 тыс. руб.;

2028 год – 74 997,78627 тыс. руб.;

2029 год – 83,33300 тыс. руб.;

2030 год – 83,33300 тыс. руб.

за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской области (финансируемые за счет средств Федерального бюджета) –

276 189,34673 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 139 469,50000 тыс. руб.;

2026 год – 0,00000 тыс. руб.;

2027 год – 0,00000 тыс. руб.;

2028 год – 136 719,84673 тыс. руб.;

2029 год – 0,00000 тыс. руб.;

2030 год – 0,00000 тыс. руб.

за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета, источником которых являются внебюджетные средства – 653,18000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2025 год – 653,18000 тыс. руб.;

2026 год – 0,00000 тыс. руб.;

2027 год – 0,00000 тыс. руб.;

2028 год – 0,00000 тыс. руб.;

2029 год – 0,00000 тыс. руб.;

2030 год – 0,00000 тыс. руб.

	Связь муниципальной программы с государственной программой Ульяновской области
	Государственная программа Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» (постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 N 32/632-П.


Приложение № 2
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

	N п/п


	Наименование показателя
	Признак возрастания (убывания динамики) значения показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
(2024г) 
	Значение показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями государственных программ Ульяновской области

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Региональный проект: «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	1
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	возрастающий
	человек
	0
	2823
	0
	0
	0
	0
	0
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Региональный проект «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Ульяновской области на 2023-2027 годы».

	2
	Протяжённость замены инженерных сетей
	возрастающий
	км
	0
	30,2
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Региональный приоритетный проект: «Вода – это жизнь!» (Текущий ремонт водозабора в с. Рязаново Мелекесского района Ульяновской области)

	1
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	возрастающий
	человек
	665
	1152
	0
	0
	0
	0
	0
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»

	2
	Протяжённость замены инженерных сетей
	возрастающий
	км
	0
	0,02
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Региональный приоритетный проект «Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Больничная в с. Рязаново Мелекесского района Ульяновской области»

	1
	Протяжённость замены инженерных сетей
	возрастающий
	км
	0
	0
	0,036
	0
	0
	0
	0
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»

	Региональный приоритетный проект «Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области»

	1
	Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг
	возрастающий
	человек
	753
	0
	753
	0
	0
	0
	0
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Региональный приоритетный проект «Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области»

	2
	Количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения
	возрастающий
	км
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	
	

	
	Комплекс процессных мероприятий «Организация водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области»

	3
	Количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленной проектной документации
	возрастающий
	ед.
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	4
	Количество подготовленной сметной документации, нормативных документов для объектов водоснабжения и водоотведения
	возрастающий
	ед.
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Организация газоснабжения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области»

	5
	Количество газифицированных объектов капитального строительства, обслуживаемых газораспределительных сетей, подготовленной проектной/сметной документации
	возрастающий
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	6
	Количество разработанной нормативной документации
	возрастающий
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов»

	7
	Количество объектов теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда, которым оказано содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов
	возрастающий
	ед.
	0
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	8
	Количество отремонтированных объектов теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда, подготовленной проектной/сметной документации, разработка нормативной документации
	возрастающий
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест (площадок) накопления ТКО в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области»

	9
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО
	возрастающий
	ед.
	20
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	10
	Количество отремонтированных мест (площадок) накопления ТКО, подготовленной сметной документации
	возрастающий
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»

	11
	Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления ТКО
	возрастающий
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергической эффективности в Ульяновской области»


Приложение № 3

к муниципальной программе
	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	муниципальной программы 

	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия
	Ответственные исполнители мероприятия
	Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия
	Код целевой статьи расходов
	Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»
	МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего,                                         в том числе
	18 0 00 00000
	638104,54749
	253340,26984
	49524,44567
	35007,53300
	242795,63300
	28718,33299
	28718,33299

	
	
	
	бюджетные ассигнования бюджета Мелекесского района Ульяновской области (далее – местный бюджет )
	 
	202415,64821
	32798,81056
	46344,63767
	34924,20000
	31078,00000
	28634,99999
	28634,99999

	
	
	
	бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)
	 
	158846,37255
	80418,77928
	3179,80800
	83,33300
	74997,78627
	83,33300
	83,33300

	
	
	
	бюджетные ассигнования местного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты областного бюджета Ульяновской области (финансируемых за счет средств Федерального бюджета) (далее – областной бюджет (за счет средств Федерального бюджета)
	 
	276189,34673
	139469,50000
	0,00000
	0,00000
	136719,84673
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	653,18000
	653,18000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	1
	Региональные проекты, обеспечивающие достижение значений показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов
	МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 1 00 00000
	429705,49321
	218071,19321
	0,00000
	0,00000
	211634,30000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	2180,71194
	2180,71194
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	151335,43454
	76420,98127
	0,00000
	0,00000
	74914,45327
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 областной бюджет (за счет средств Федерального бюджета)
	 
	276189,34673
	139469,50000
	0,00000
	0,00000
	136719,84673
	0,00000
	0,00000

	1.1
	Региональный проект: «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 1 И3 00000
	429705,49321
	218071,19321
	0,00000
	0,00000
	211634,30000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	2180,71194
	2180,71194
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	151335,43454
	76420,98127
	0,00000
	0,00000
	74914,45327
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 областной бюджет (за счет средств Федерального бюджета)
	 
	276189,34673
	139469,50000
	0,00000
	0,00000
	136719,84673
	0,00000
	0,00000

	1.1.1
	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры 
	
	Всего, в том числе
	18 1 И3 51540
	429705,49321
	218071,19321
	0,00000
	0,00000
	211634,30000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	2180,71194
	2180,71194
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	151335,17860
	76420,98127
	0,00000
	0,00000
	74914,19733
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 областной бюджет (за счет средств Федерального бюджета)
	 
	276189,60267
	139469,50000
	0,00000
	0,00000
	136720,10267
	0,00000
	0,00000

	2
	Региональные приоритетные проекты
	МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 3 00 00000
	9061,59313
	5024,46638
	4037,12675
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	 
	1593,83313
	653,18138
	940,65175
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	6814,58000
	3718,10500
	3096,47500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	653,18000
	653,18000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1
	Региональный приоритетный проект «Вода-это жизнь!»
(Текущий ремонт водозабора в с. Рязаново Мелекесского района Ульяновской области)
	
	Всего, в том числе
	18 3 01 00000
	5024,46638
	5024,46638
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	 
	653,18138
	653,18138
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	3718,10500
	3718,10500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	653,18000
	653,18000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.1.1
	Софинансирование на реализацию проектов развития муниципальных образований  Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан
	
	Всего, в том числе
	18 3 01 S0420
	5024,46638
	5024,46638
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	 
	653,18138
	653,18138
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	3718,10500
	3718,10500
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	653,18000
	653,18000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.2
	Региональный приоритетный проект «Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Больничная в с. Рязаново Мелекесского района Ульяновской области»
	
	Всего, в том числе
	18 3 02 00000
	1018,16557
	0,00000
	1018,16557
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	 
	237,23357
	0,00000
	237,23357
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	780,93200
	0,00000
	780,93200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.2.1
	Софинансирование на реализацию проектов развития муниципальных образований  Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан
	
	Всего, в том числе
	18 3 02 S0420
	1018,16557
	0,00000
	1018,16557
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	
	237,23357
	0,00000
	237,23357
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	780,93200
	0,00000
	780,93200
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.3
	Региональный приоритетный проект «Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области»
	
	Всего, в том числе
	18 3 03 00000
	3018,96118
	0,00000
	3018,96118
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	 
	703,41818
	0,00000
	703,41818
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	2315,54300
	0,00000
	2315,54300
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	2.3.1
	Софинансирование на реализацию проектов развития муниципальных образований  Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан
	
	Всего, в том числе
	18 3 03 S0420
	3018,96118
	0,00000
	3018,96118
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	 местный бюджет
	
	703,41818
	0,00000
	703,41818
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	2315,54300
	0,00000
	2315,54300
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3
	Комплексы процессных мероприятий
	 
	Всего, в том числе
	18 4 00 00000
	199337,46115
	30244,61025
	45487,31892
	35007,53300
	31161,33300
	28718,33299
	28718,33299

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	198641,10314
	29964,91724
	45403,98592
	34924,20000
	31078,00000
	28634,99999
	28634,99999

	
	
	
	областной бюджет
	 
	696,35801
	279,69301
	83,33300
	83,33300
	83,33300
	83,33300
	83,33300

	3.1
	Комплекс процессных мероприятий «Организация водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области»
	 
	Всего, в том числе
	18 4 01 00000
	28242,91937
	188,99077
	12249,98572
	4155,98572
	4155,98572
	3745,98572
	3745,98572

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	28242,91937
	188,99077
	12249,98572
	4155,98572
	4155,98572
	3745,98572
	3745,98572

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.1.1
	Обеспечение реализации мероприятий по водоснабжению и водоотведению
	МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	 
	1368,99077
	188,99077
	400,00000
	350,00000
	350,00000
	40,00000
	40,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	18 4 01 61108
	1368,99077
	188,99077
	400,00000
	350,00000
	350,00000
	40,00000
	40,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.1.2
	Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности
	МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	18 4 01 70020
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.1.3
	Софинансирование на строительство, реконструкции, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности
	МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 4 01 S0020
	444,00000
	0,00000
	244,00000
	100,00000
	100,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	
	444,00000
	0,00000
	244,00000
	100,00000
	100,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.1.4
	Комплекс  работ, направленных на доведение объекта «Реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области (1 этап)» до проектных показателей с вводом объекта в эксплуатацию
	Финансовое управление администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области
	Всего, в том числе
	18 4 01 61540
	7500,00000
	0,00000
	7500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	7500,00000
	0,00000
	7500,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.1.5
	Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ «Комплексное обслуживание»
	Администрация МО "Мелекесский район"
	Всего, в том числе
	 
	18929,92860
	0,00000
	4105,98572
	3705,98572
	3705,98572
	3705,98572
	3705,98572

	
	
	 
	местный бюджет 
	18 4 01 61085
	18929,92860
	0,00000
	4105,98572
	3705,98572
	3705,98572
	3705,98572
	3705,98572

	
	
	 
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.2
	Комплекс процессных мероприятий «Организация газоснабжения в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области»
	МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 4 02 00000
	1149,87491
	439,43491
	220,44000
	170,00000
	170,00000
	75,00000
	75,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	1149,87491
	439,43491
	220,44000
	170,00000
	170,00000
	75,00000
	75,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.2.1
	Строительство, реконструкция, ремонт, содержание объектов газоснабжения, подготовка проектной документации, подготовка сметной документации
	
	Всего, в том числе
	 
	1149,87491
	439,43491
	220,44000
	170,00000
	170,00000
	75,00000
	75,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	18 4 02 65673
	1149,87491
	439,43491
	220,44000
	170,00000
	170,00000
	75,00000
	75,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.3
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов»
	МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 4 03 00000
	942,95440
	332,95440
	150,00000
	100,00000
	100,00000
	130,00000
	130,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	942,95440
	332,95440
	150,00000
	100,00000
	100,00000
	130,00000
	130,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.3.1
	Ремонт (в том числе  капитальный ремонт) тепловых сетей, содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов на объектах ТЭК, социальной сферы, жилищного фонда, подготовка проектной документации, подготовка сметной документации, разработка нормативной документации
	
	Всего, в том числе
	 
	942,95440
	332,95440
	150,00000
	100,00000
	100,00000
	130,00000
	130,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	18 4 03 61308
	942,95440
	332,95440
	150,00000
	100,00000
	100,00000
	130,00000
	130,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.4
	Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест (площадок) накопления ТКО в населенных пунктах Мелекесского района Ульяновской области»
	МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	18 4 04 00000
	1559,32909
	417,66409
	228,33300
	228,33300
	228,33300
	228,33300
	228,33300

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	862,97108
	137,97108
	145,00000
	145,00000
	145,00000
	145,00000
	145,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	696,35801
	279,69301
	83,33300
	83,33300
	83,33300
	83,33300
	83,33300

	3.4.1
	Ремонт и содержание мест (площадок) накопления ТКО, подготовка сметной документации и экспертного заключения
	
	Всего, в том числе
	 
	460,00000
	60,00000
	80,00000
	80,00000
	80,00000
	80,00000
	80,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	18 4 04 60077
	460,00000
	60,00000
	80,00000
	80,00000
	80,00000
	80,00000
	80,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	3.4.2
	Софинансирование по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	
	Всего, в том числе
	18 4 04 S0070
	1099,32909
	357,66409
	148,33300
	148,33300
	148,33300
	148,33300
	148,33300

	
	
	
	 местный бюджет
	 
	402,97108
	77,97108
	65,00000
	65,00000
	65,00000
	65,00000
	65,00000

	
	
	
	областной бюджет
	 
	696,35801
	279,69301
	83,33300
	83,33300
	83,33300
	83,33300
	83,33300

	3.5
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	 
	Всего, в том числе
	18 4 05 00000
	167442,38338
	28865,56608
	32638,56020
	30353,21428
	26507,01428
	24539,01427
	24539,01427

	
	
	
	местный бюджет 
	 
	167442,38338
	28865,56608
	32638,56020
	30353,21428
	26507,01428
	24539,01427
	24539,01427

	3.5.1
	Обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района» Ульяновской области
	МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	 
	140965,80264
	24805,14256
	27741,66094
	25568,20686
	21722,00726
	20564,39251
	20564,39251

	
	
	
	местный бюджет 
	18 4 05 80130
	140965,80264
	24805,14256
	27741,66094
	25568,20686
	21722,00726
	20564,39251
	20564,39251

	3.5.2
	Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы Мелекесского района Ульяновской области
	
	Всего, в том числе
	 
	26364,68890
	4060,42352
	4785,00742
	4785,00742
	4785,00702
	3974,62176
	3974,62176

	
	
	
	местный бюджет 
	18 4 05 80120
	26364,68890
	4060,42352
	4785,00742
	4785,00742
	4785,00702
	3974,62176
	3974,62176

	3.5.3
	Обеспечение мероприятий, связанных с платой за жилые помещения и коммунальные услуги объектов муниципального имущества
	МКУ «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Мелекесского района»
	Всего, в том числе
	 
	111,89184
	0,00000
	111,89184
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	местный бюджет 
	18 4 05 611 00
	111,89184
	0,00000
	111,89184
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000


                                                                                                                                                             ».
